Арсеньев Кирилл Андреевич

Муниципальное образовательное учреждение

Богучанская средняя общеобразовательная школа №2, учащийся 8 класса

Кормушка «САМОБРАНКА»

Руководитель проекта: Лемешко Татьяна Сергеевна, учитель физики, МОУ Богучанской средней общеобразовательной школы №2

Аннотация

В проекте  представлен вариант конструкции, которая может стать удобным приспособлением при кормлении домашних животных. Иногда бывают такие случаи, когда хозяева не в состоянии кормить своих питомцев самостоятельно несколько суток (командировка, болезнь, учеба и т.д.). Проблема в том, что приходится просить друзей или соседей накормить животных. Это не всегда бывает возможным. В розничной продаже - обычные миски, рассчитаны на разовое кормление. Поставлена цель: создание технического многофункционального приспособления для кормления домашних любимцев (кошек) в небольшой период отсутствия хозяев дома. В результате своей деятельности над проектом, конструкция  была выполнена. Следует отметить, что в основе экспериментальной модели лежит собственная идея автора с применением знаний физики. Апробация прошла удачно. В проекте представлен чертеж конструкции. Аналогов такой конструкции в продаже нет. Уже на сегодняшний день (являясь экспериментальной моделью) пользуется спросом.

Методы: проблемный, исследовательский, моделирование, эксперимент.

I. ВВЕДЕНИЕ

Чем важно исследование этой темы?  Чем она значима для современной ситуации? А она, действительно, актуальна! У многих из нас имеются домашние любимцы – собаки, кошки, птички, морские свинки, а иногда и вовсе экзотическая живность.

Обоснование проблемы. В жизни каждого человека бывают такие случаи, когда приходится покинуть дом на некоторое время (уехать в командировку, на учебу,  на отдых и т.д.). Домашние питомцы остаются одни. Приходится договариваться с соседями, друзьями, знакомыми… Проблема  в том, что посуда, которая продаётся в зоомагазинах, рассчитана только на ежедневное использование.

Гипотеза: если создать модель многофункциональной конструкции для кормления домашних питомцев, то она будет практична и заинтересует тех людей, которые содержат домашних питомцев.

Один из способов решения данной проблемы – создание технического приспособления для кормления животных. Конструкция может быть выполнена человеком, не обладающим специальными знаниями и умениями.

Определив проблему, пришли к решению, что надо создать проект для удобства кормления животных. Целью данного проекта стало: создание технического многофункционального приспособления для кормления домашних любимцев (кошек) в небольшой период отсутствия хозяев дома.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- продумать идею конструкции;

- сделать чертеж проекта;

- определиться в выборе материала;

- рассчитать финансовые затраты;

- перенести чертежи на материал;

- сделать заготовки;

- собрать конструкцию;

- провести испытания;

- оформить идею в виде проекта.

Основными методами при написании творческого проекта стали: проблемный, исследовательский, моделирование, эксперимент.

В исследуемой специализированной литературе не представлены варианты для решения подобных проблем. Рассказывается о видах домашних животных, о том, как надо, о них заботиться и так далее. Из справочных источников по моделированию (3) и (6) взяты советы по практическому использования пиломатериалов и работе с ними.

Следует отметить, что в основе экспериментальной модели лежит собственная идея автора с применением знаний физики. Выполнена силами учащегося 7 класса Арсеньева Кирилла Андреевича под руководством научного руководителя Лемешко Татьяны Сергеевны и с учетом консультаций Арсеньева Андрея Валерьевича. Модель прошла апробацию удачно. Испытуемый объект (кот Тихон) свободно воспользовался новым способом кормления. В проекте представлен чертеж конструкции. Уже на сегодняшний день (являясь экспериментальной моделью) пользуется спросом. В задумке есть варианты подобной кормушки для других домашних животных.

В описании работы дается подробный план работы над проектом.

II. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

§ 1.  Цель проекта

Создание технического многофункционального приспособления для кормления домашних любимцев (кошек) в небольшой период отсутствия хозяев дома.

§ 2.  Сроки реализации проекта

Данный проект является не просто актуальным, но и простым в изготовлении. Оригинальность конструкции состоит в том, что её можно изготовить в домашних условиях за период времени 1-2 дня.

§ 3.  Целевая группа

Проект принесёт реальную пользу людям, которые содержат домашних животных.

§ 4.  Информация об участниках проекта

Автор проекта – Арсеньев Кирилл Андреевич учащийся 7 «Б» класса (14 лет). Особое внимание он уделяет изучению следующих предметов: физика, математика, технология, информатика, биология. Данный проект предлагается для реализации всем желающим и заинтересованным людям по уходу за домашними животными.

Консультацию по изготовлению проекта осуществлял Арсеньев Андрей Валерьевич.

Руководитель проекта – учитель физики МОУ Богучанской СОШ №2 Лемешко Татьяна Сергеевна.

§ 5.  Место реализации проекта

Проект создан в домашних условиях по чертежам, выполненным в МОУ Богучанской СОШ №2.

§ 6.  Прогнозируемые результаты проекта

Конструкция заинтересует слушателей, которые в свою очередь поделятся с друзьями, родителями и реализуют идею в своих целях.

При условии оказания помощи районного управления образования данный проект может  стать основой для изготовления новых видов кормушек для животных в потоковом производстве.

§ 7.  Методы решения основных задач

При написании исследовательского проекта, чтобы достичь поставленную цель, следует решить сформулированные задачи. Исследовательский метод оказал существенную помощь при наблюдении и разработке идеи. Проблемный метод преобладал на протяжении всего процесса работы, на теоретическом уровне и практическом. Моделирование – это одно из интереснейших моментов всей деятельности.

§ 8.  Разработанность проблемы.

Данная проблема, очевидно, на уровне производства, подобных кормушек, не рассматривалась.

Итогом разработанности проекта стала готовая модель кормушки «САМОБРАНКИ». Был проведен опыт на домашнем питомце (кот Тихон). Выводы по окончании проведенного опыта удовлетворительные.  Кот спокойно подошел к кормушке, поел и попил.

III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

При написании  исследовательского проекта вся деятельность разделилась на три основных этапа:

- подготовительный;

- основной;

- заключительный.

Подготовительный. Была выявлена проблема. Как накормить животное в кратковременное отсутствие хозяина. Для решения выявленной проблемы была изучена специальная литература и рассматривались различные варианты моделей конструкции. (2),(4),(5)

Основной.  Построение чертежа на бумаге. Изготовление лекало. Перенос заготовки на пиломатериал. Выпиливание деталей и сборка конструкции.(1),(3), (6)(Приложение 1)

Заключительный. Как и любой вновь изготовленный прибор конструкция требует апробации. Подопытным животным стал кот Тихон. Внимательно обследовав кормушку, он спокойно начал есть.

§1. План работы над проектом

| № | Что сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сделать чертеж конструкции на бумаге | 5-6 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Бумага для черчения, ножницы, карандаш, линейка, угольник |
|  | Определиться в выборе материала для изготовления кормушек для домашних животных | 6 Январь | Консультант: Арсеньев Андрей Валерьевич Исполнитель: Арсеньев Кирилл Андреевич | Фанера 5мм, 10мм, 8мм, ДВП, линолеум, тонкий лист пластика, тонкий металлический лист. Выбор остановили на фанере 8мм и тонком пластиковом листе |
|  | Приобретение материала | 7 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Сходить в строительный магазин, купить выбранные материалы и мелкие гвозди |
|  | Перенести чертёж на заготовленные материалы | 8 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Лекало наложить на фанеру и обвести |
|  | Выпиливание деталей конструкции | 8 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Выпиливание лобзиком (для художественной резьбы) |
|  | Высверливание отверстий в боковых стенках | 8 январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Электродрель |
|  | Крепление к боковой стенке металлического каркаса | 10 января | Арсеньев Кирилл Андреевич |  |
|  | Обработка деталей | 8 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Зачистка крупной и мелкой наждачной бумагой |
|  | Сборка конструкции (Приложение 1) | 9 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Соединение деталей конструкции |
|  | Проведение эксперимента по использованию конструкции для кормления домашних животных | 14 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Насыпать в конструкцию корм и предложить животному |
|  | Сделать презентацию работы (Приложение 2) | 17 Январь | Арсеньев Кирилл Андреевич | Создание проекта в электронном варианте |
|  | Презентация работы | 17 Февраля | Арсеньев Кирилл Андреевич | Представление работы на школьной НИК |

§2. Прогнозируемые результаты и оценка проекта.

Идея проекта заинтересовала слушателей. Они делятся информацией с друзьями, родителями. Делают подобные кормушки для своих домашних животных.

При условии оказания помощи районного управления образования данный проект может  стать основой для изготовления новых видов кормушек для животных в потоковом производстве.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

§1. Экономические расчеты

| № | Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фанера 8мм | 106 руб. 50 коп. |
| 2 | Лист пластик | 108 руб. |
| 3 | Гвозди | 16 руб. |
| 4 | Металлическая проволока | 16 руб. |
| 5 | Пилка для лобзика | 2 руб. |
| 6 | Бумага для черчения | 2 руб. |
| 7 | Карандаш (простой, механический) | 17 руб. |
| 8 | Электроэнергия | 100 руб. |
| 9 | Металлические хомуты | 20 руб. |
| 10 | Шурупы-саморезы | 6 х 6руб.=36 руб. |

Итого: триста девяносто три рубля пятьдесят копеек (393 руб. 50 коп).

§2. Оценка эффективности проекта

При выполнении данного проекта мы использовали фанеру.

Одно из главных преимуществ фанеры по сравнению с пиломатериалами заключается в ее одинаковой прочности по всем

направлениям и меньшей массе. Фанера хорошо режется, пилится, сверлится, опиливается, шлифуется, теснится и пригодна для выпиливания. Экологически чистый продукт.

Фанеру используют в производстве мебели, различных гнуто-клееных конструкций, спортивного инвентаря; для изготовления футляров радиоприемников и телевизоров; в самолетостроении и др.

Проект прост в изготовлении и эффективен в  использовании.

V.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При написании и выполнении исследовательского проекта были реализованы все сформулированные задачи: продумана идея конструкции, сделан чертеж проекта, сделан выбор материала, рассчитаны финансовые затраты, чертежи перенесены на пиломатериал, сделаны заготовки, собрана конструкция, проведены испытания, идея оформлена в виде проекта и сделана презентация. Следовательно, цель достигнута.

Данный проект является экологически чистым. Экономически не требует больших затрат, так как изготовлена модель из отходов пиломатериала.

VI. ЛИТЕРАТУРА

- А. Ликум. Все обо всём. Том 5. Москва “Слово” 1997

- А. П. Журавлева. Техническое моделирование. Москва “Просвещение” 1982

- А. Э. Брэм. Жизнь животных. Москва “ТЕРРА-ТЕРРА” 1994

- Рик Моррис. Жизнь океана. Москва “РОСМЭН” 2001

- Э. В. Рихвк. Мастерим из дерева. Москва “Просвещение” 1988

- www.goroskop.ru